Vainupea jõe Pajuveski paisu kalapääsu teostus

Omanikujärelevalve elustiku eksperdi hinnang
Meelis Tambets, ihtüoloog, MSc





30.11.2015
Vainupea jõe kalastik, rändevajadus
Vainupea jõe kalastikuline väärtus ja seisund sõltub ülisuurel määral siirdeliste kalade, meriforelli ja jõesilmu, rändevõimalustest. Nende liikide rändeid takistavate tõkete  likvideerimise vajadus on ilmne, ainult nii saab täita ühe jõe soodsa ökoloogilise seisundi saavutamise peamise eeltingimuse; rändetõkete kaotamisest võidaksid ka teised seda jõge asustavad kalad (ojasilm, jõeforell, haug, lepamaim, trulling, luukarits ja luts).  
Projekt ja ehituslik lahendus
Projekti koostas Piiber Projekt OÜ. Kalapääsu projektlahendus, möödaviikpääs paisust allavoolu jõe paremkaldal, on õnnestunud. Mõõduka languga (2,2 %) soodsa vooluhulgaga (keskmiselt 0,1 m³/s) kalapääsul on head eeldused pakkuda eri ujumisvõimega kaladele soodsaid rändevõimalusi ja ka elupaiku. Ka rekonstrueeritav tõusukaskaad võib teatud tingimustel kaladele rännetel kasutatav olla.
Ehitustööd viis läbi Nordecon AS (alltöövõtja Kaurits OÜ). OJV elustikuekspert teostas objekti ülevaatusi ja konsultatsioone ehitajaga tööde erinevates etappides. Viimane objekti külastus toimus 23. novembril, sel päeval täiustati ka kalatee alumist lõiku ja objekt sai lõpliku kuju. 

Hinnang tööde lõppresultaadile on kokkuvõttes positiivne – projekti peamine eesmärk, kalade rändevõimaluste loomine, on saavutatud.   

Järeldused teostatud ehitustööde kohta:

1) Rajatud kalapääsu lang on ühtlane, voolurahustuskivide paigutus kärestikul sobilik, põhjasubstraat sobiva fraktsiooniga. Kalapääs on piisava veetäite korral probleemideta läbitav kõigile jõge asustavatele kalaliikidele ja sobib ka voolulembeste kalaliikidele elu- ja sigimispaigaks.

2) Ehitustöödega kaasnenud setete allavoolu kanne on olnud mõõdukas. Ehituspiirkonnast allavoolu asunud jõeosa kvaliteeti pole tehtud ehitustööd oluliselt halvendanud.

3) Jõesäng vahetult paisu all on suhteliselt lai, kuid voolusäng on kividega kujundatud nii, et on tagatud kaladele liikumiseks piisav veetäide, ka kalatee sissepääsu leidmine on lihtne.  

Kalateed tuleb kontrollida võimalike seisundi muutuste osas pärast esimest talve ja kevadist suurvett; vajadusel tuleb teha parandusi/täiendusi. 

Rajatud kalapääsu tegelikku tõhusust tuleb hinnata edaspidi, spetsiaalse ihtüoloogilise uuringu käigus. Uuringud peavad katma ka Pajuveskist alla- ja ülesvoolu asuvaid elupaiku.
[image: image1.jpg]



Foto 1. Rajatud kalapääsu lang on ühtlane, voolurahustuskivide paigutus kärestikul sobilik,  põhjasubstraat sobiva fraktsiooniga

[image: image2.jpg]



Foto 2. Tööde ülevaatamise ajaks olid paisjärv ja kalatee veega täidetud
[image: image3.jpg]



Foto 3. Jõesäng vahetult paisu all on suhteliselt lai, kuid voolusäng on kividega kujundatud nii, et on tagatud kaladele liikumiseks piisav veetäide vasakkalda lähedal, ka kalatee sissepääsu leidmine on lihtne 
PAGE  
2

